Evidence Engine

医疗证据操作系统

Medical Evidence Operating System

基于大模型与因果推断的医院真实世界证据自动化生成平台 科技项目申报材料 / 孵化器入驻申请

| 申报类型 | 技术方向 | 创新阶段 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技创新项目 | 医疗AI / 真实世界研究 | 技术攻关 + 产业化示范 | 软著 × 3、发明专利 × 2、SCI × 5 |

# 一、项目背景与立项必要性

## 1.1  国家政策导向

《健康中国2030》规划纲要明确提出「加快推进健康医疗大数据应用」与「推动医学科技创新」；国家「十四五」生物经济规划将医疗大数据与人工智能列为重点支持方向。然而，当前政策推进面临核心矛盾：

医院数字化率高（三甲医院EMR覆盖率>95%） 但医疗AI与科研转化率极低（<3%的临床数据被用于研究） 核心瓶颈：数据有了，但缺乏将数据自动转化为医学证据的基础设施。

## 1.2  行业痛点分析

| 痛点维度 | 现状描述 | 定量影响 |
| --- | --- | --- |
| 科研效率低下 | 医生开展真实世界研究平均耗时3–6个月，数据清洗占70%工时 | 三甲医院人均SCI产出量仅0.3篇/年 |
| 数据质量差 | 非结构化病历占临床数据的75%以上，无法直接用于统计分析 | 研究结论可重复性差，撤稿率高 |
| 方法学门槛高 | 因果推断、生存分析等方法超出普通临床医生能力范围 | RWE研究中混杂偏倚控制率不足40% |
| 药企需求未满足 | 创新药企业RWE研究需求快速增长，但医院数据标准化难度极大 | 单项目协调周期6–18个月 |

## 1.3  国产替代与自主创新需求

当前国内医疗研究平台高度依赖海外商业软件（SPSS、SAS、Stata等），年授权费用高、数据安全隐患大、本土化适配差。本项目将构建完全自主知识产权的医疗证据分析引擎，实现核心算法国产化，具有明确的战略替代价值。

# 二、核心技术创新性

## 2.1  技术创新点总览

创新点一：医疗领域专用大语言模型（Medical-LLM）驱动的非结构化病历结构化引擎 突破：克服通用NLP在医疗语境下的语义漂移问题，ICD-10映射准确率>92% 创新点二：基于因果图的自动化真实世界研究（Automated-RWE）引擎 突破：首次在中文医疗数据环境下实现全流程自动因果推断，消除人工选择偏差 创新点三：面向医疗数据的联邦学习隐私保护框架 突破：支持跨院数据协同分析，原始数据不出院，满足《数据安全法》合规要求

## 2.2  技术壁垒分析（竞争护城河）

本项目技术壁垒由以下五个层次构成，任何单一维度均难以在12个月内被竞争者复制：

| 壁垒层次 | 核心内容 | 建立难度 | 竞争者复制周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据壁垒 | 与合作医院的深度数据集成（非公开接口）及持续累积的标注语料库 | 极高 | 24个月+ |
| 算法壁垒 | 基于10万+中文医疗文本训练的专科NLP模型（自主标注） | 高 | 18–24个月 |
| 方法学壁垒 | 融合因果图、PSM、IPW的自动偏倚校正流水线（发明专利保护） | 高 | 12–18个月 |
| 医学知识壁垒 | 内置肿瘤/心血管/ICU专病知识图谱（结合临床专家共识） | 中高 | 12–18个月 |
| 合规壁垒 | 通过三甲医院信息安全审查的联邦学习部署方案（行业首创） | 极高 | 24个月+ |

## 2.3  与现有技术方案对比

| 对比维度 | 传统统计软件 | 现有医疗AI公司 | Evidence Engine |
| --- | --- | --- | --- |
| 非结构化病历处理 | ✗ 需人工清洗 | △ 通用NLP，医疗精度低 | ✓ 专科医疗LLM，精度>92% |
| 因果推断能力 | ✗ 仅描述统计 | ✗ 不支持 | ✓ 自动化因果推断引擎 |
| 研究报告自动生成 | ✗ 手动 | △ 部分可视化 | ✓ 全流程报告（含方法学说明） |
| 数据安全合规 | △ 数据外传 | △ 部分合规 | ✓ 联邦学习，数据不出院 |
| 医生操作门槛 | ✗ 需统计背景 | ✗ 复杂配置 | ✓ 自然语言交互，零代码 |
| 中文医疗适配 | ✗ 英文为主 | △ 部分适配 | ✓ 全中文医疗语境优化 |

# 三、产品设计与用户流程

## 3.1  产品架构概述

Evidence Engine 由四个功能模块组成，形成从「原始数据→研究证据」的完整闭环：

| 模块 | 功能描述 | 核心技术 | 主要用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 数据集成层 | 对接HIS/EMR/LIS/PACS，构建统一临床数据仓库 | ETL管道 + HL7 FHIR标准化 | IT工程师（一次性部署） |
| M2 NLP结构化引擎 | 提取非结构化病历中的临床变量（诊断/分期/用药等） | 医疗专用LLM + 知识图谱 | 系统自动运行 |
| M3 研究分析引擎 | 队列构建、偏倚校正、生存分析、Forest Plot生成 | 因果推断 + 统计算法库 | 临床研究医生 |
| M4 证据输出层 | 生成结构化研究报告、KM曲线、发表级图表 | 模板引擎 + 自动叙述生成 | 医生 / 药企合作方 |

## 3.2  核心用户流程（医生视角）

【用户故事】某三甲医院肿瘤科医生需要研究： EGFR突变IV期肺癌患者中，PD-1联合化疗 vs 靶向单药的总生存差异

| 步骤 | 用户操作 | 系统处理 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 用自然语言输入研究问题，选择时间范围和数据来源 | NLP解析研究意图，生成结构化查询条件 | 30秒 |
| Step 2 | 系统预览候选队列（N=XXX），点击确认 | 自动筛选符合条件患者，展示基线特征分布 | 20秒 |
| Step 3 | 查看自动识别的混杂因素列表，可手动补充 | NLP提取混杂变量，提示遗漏项目 | 1分钟 |
| Step 4 | 选择统计方法（系统推荐PSM），点击运行 | 执行倾向评分匹配 + K-M生存分析 | 2分钟 |
| Step 5 | 下载研究报告（含方法学说明和图表） | 生成Methods节草稿 + 发表级图表 | 30秒 |
| 总计 | 完整流程：约 5 分钟（对比传统：3–6 个月） | 效率提升：>1000× | 5分钟 |

## 3.3  知识产权规划

| 知识产权类型 | 具体内容 | 预计完成时间 | 保护策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发明专利（1） | 医疗非结构化文本自动结构化方法及系统 | 第6个月申请 | 核心算法专利，优先申请PCT |
| 发明专利（2） | 基于因果图的真实世界研究自动分析方法 | 第12个月申请 | 方法学核心，国内+欧美布局 |
| 软件著作权（1） | Evidence Engine 数据集成与管理平台V1.0 | 第3个月登记 | 快速确权 |
| 软件著作权（2） | 医疗研究自动分析引擎V1.0 | 第8个月登记 | 持续版本更新 |
| 软件著作权（3） | 临床证据报告自动生成系统V1.0 | 第12个月登记 | 与期刊合作验证 |
| 商标 | Evidence Engine 品牌商标（医疗软件类） | 第2个月申请 | 品牌保护 |

# 四、市场分析与应用场景

## 4.1  目标市场规模

| 医院端市场 全国三甲医院：约1,500家 部署费用：80–150万/家 年服务费：20–30万/年 TAM（医院端）：约150亿元 | 药企RWE市场 国内创新药企：约2,000家 单项目费用：100–500万 每家年均项目：3–5个 TAM（药企端）：约50亿元 |
| --- | --- |

## 4.2  重点应用场景

- 三甲医院科研提速：帮助临床医生将RWE研究周期从3–6个月压缩至1周内，服务医院科研KPI考核

- 创新药医保谈判证据：为药企提供基于真实世界数据的疗效证据，支持国家医保谈判材料

- 临床指南更新：为专科学会提供大样本真实世界数据，支持循证指南制修订

- 新药上市后研究（IVS/RWS）：FDA/NMPA要求的上市后研究需求（强制政策驱动）

# 五、竞争格局与差异化定位

## 5.1  竞争格局地图

当前市场参与者可分为四类，各有明显局限：

| 竞争类型 | 代表企业 | 优势 | 核心局限 | Evidence Engine差异化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统信息化 | 东华软件、卫宁健康 | 医院渠道强、存量大 | 不做科研分析，纯数据系统 | 科研分析能力完全互补，可共存或合作 |
| 医疗AI平台 | 医渡科技、零氪科技 | 资金雄厚、AI能力强 | 平台复杂、研究门槛高、中文适配弱 | 面向医生端，极简操作，中文医疗专项优化 |
| CRO服务机构 | IQVIA、泰格医药 | 方法学专业 | 人力密集、慢、贵（百万/项目） | 自动化替代，成本降低10×，速度提升100× |
| 海外软件 | Flatiron Health、Veeva | 产品成熟 | 数据出境风险、价格高、中文支持差 | 国产自主、数据不出院、中文优先 |

## 5.2  核心竞争壁垒（可持续性分析）

Evidence Engine 的竞争优势具备强自我强化属性，形成「数据飞轮效应」：

数据飞轮逻辑： 更多医院部署 → 更多标注数据 → NLP模型更准确 → 医生更满意 → 更多医院推荐部署 这一正向循环使先发优势具有强烈的时间价值——越晚进入的竞争者面临的标注数据差距越大。

# 六、商业模式设计

## 6.1  三层收入结构

| 收入层次 | 服务内容 | 定价 | 毛利率 | 战略价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一层：平台部署 | Evidence Engine 私有化部署至医院 | 80–150万/医院 | 70% | 建立数据壁垒和渠道锁定 |
| 第二层：年度服务 | 持续数据更新、算法升级、论文支持 | 20–30万/年 | 85% | 现金流稳定，高黏性 |
| 第三层：药企项目 | 基于医院网络开展RWE研究项目 | 100–500万/项目 | 60% | 高客单价，利润最大化 |

## 6.2  关键财务指标

| 指标 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作医院数量 | 8–10家 | 30–50家 | 150–200家 | 以华东头部三甲为首批切入 |
| 医院端收入 | 600–800万 | 2000–4000万 | 1.2–2亿 | 含部署费+年服务费 |
| 药企项目收入 | 200–400万 | 1000–2000万 | 5000万–1亿 | 取决于医院网络规模 |
| 总营收（保守） | 800万 | 3000万 | 1.5亿 |  |
| 综合毛利率 | 65% | 72% | 78% | 随规模提升 |
| 研发投入占比 | 45% | 30% | 20% | 持续核心技术迭代 |

# 七、项目经费预算（政府课题版）

## 7.1  总体经费规模

本项目申请周期为三年（36个月），分两期拨付，建议总申请经费规模：

建议申请经费：600万元人民币 第一期（1–18个月）：350万元 ¦ 第二期（19–36个月）：250万元 配套自筹资金：400万元（企业自筹）

## 7.2  经费使用明细

| 科目 | 用途说明 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人员费 | 核心研发团队薪酬（AI工程师×4、医学数据科学家×2、临床顾问×1） | 220 | 36.7% |
| 二、设备费 | GPU服务器（A100×4）、存储系统、网络安全设备 | 80 | 13.3% |
| 三、材料费 | 医疗语料库标注费用、云服务资源、开源软件许可 | 60 | 10% |
| 四、测试验证费 | 临床试验平台使用费、第三方安全评测、医院系统集成调试 | 80 | 13.3% |
| 五、差旅与会议 | 学术会议参会、合作医院对接出差、国际交流 | 30 | 5% |
| 六、知识产权 | 专利申请、商标注册、软件著作权 | 20 | 3.3% |
| 七、管理费 | 项目管理、审计、间接成本（不超过经费的10%） | 60 | 10% |
| 八、成果转化 | 产品发布、市场推广、产业化示范 | 50 | 8.4% |
| 合计 |  | 600 | 100% |

## 7.3  经费使用原则

- 严格按照《科研项目经费管理办法》执行，单笔5万元以上支出经项目负责人审批；

- 设备购置采用政府采购流程，优先采购国产自主品牌；

- 人员费纳入项目绩效考核体系，与科研成果挂钩；

- 年度经费执行进度目标：第一年≥80%，第二年≥90%，第三年100%。

# 八、项目团队

## 8.1  核心团队构成

| 职位 | 专业背景 | 核心能力 | 代表性成果（建议填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首席科学家 / 项目负责人 | 医学 + 生物统计双背景，博士 | RWE方法学、临床研究设计 | 发表SCI论文X篇，主持省级课题X项 |
| 首席技术官（CTO） | 计算机科学，NLP方向，博士/硕士 | 医疗NLP、大模型微调、分布式系统 | 开源项目X stars，专利X项 |
| 医学数据科学家 | 医学背景+统计学，临床经验 | 因果推断、生存分析、R/Python | 合作课题X项，数据集标注经验 |
| AI工程师（×2） | 计算机/AI背景，工业经验优先 | 模型训练、系统工程、API开发 | 参与过大型医疗系统开发 |
| 临床合作顾问 | 三甲医院主任医师级别 | 专病临床知识、用户需求 | 所在科室病历数据合作基础 |

## 8.2  顾问委员会建议

- 行业技术顾问：国内医疗AI/NLP领域知名学者（建议：计算机学会医学AI专委会委员级别）

- 临床科学顾问：肿瘤/心血管专科领域权威专家（建议：三甲医院科主任，参与临床指南制定）

- 政策顾问：卫生健康委信息化专家或医保政策研究专家

- 产业顾问：医疗器械/医疗AI行业资深从业者（具备产业化经验）

# 九、社会价值与创新示范意义

## 9.1  直接社会效益

| 效益维度 | 具体表现 | 可量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 提升医疗科研产出 | 帮助临床医生将科研效率提升10倍以上，降低SCI论文发表门槛 | 目标：合作医院科研产出提升30%/年 |
| 推动循证医学发展 | 基于真实世界大样本数据，支持中国本土化临床证据产生 | 目标：贡献5+项临床指南证据 |
| 降低医疗研究成本 | 将原本需要百万级CRO委托的RWE研究降至10万级别 | 目标：医院科研成本降低70% |
| 促进新药可及性 | 加速创新药医保谈判证据产生，推动新药进入医保 | 预期支持3–5个创新药医保申请 |
| 数据安全合规示范 | 联邦学习方案作为医疗数据安全利用国内示范案例 | 申请行业白皮书/标准参与 |

## 9.2  知识产权与科研成果规划

| 成果类型 | 数量目标 | 时间节点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 2项 | 12、24个月 | 核心算法专利，优先PCT申请 |
| 软件著作权 | 3项 | 6、12、24个月 | 覆盖三大核心模块 |
| SCI论文（Q1/Q2） | 5篇+ | 18、30、36个月 | 方法学 + 临床应用验证 |
| 行业标准/规范参与 | 1项 | 36个月 | 医疗真实世界研究数据标准 |
| 产业化示范应用 | 3家三甲医院 | 24个月 | 形成可复制推广样本 |

## 9.3  产业化路径

- 第1年：完成核心算法攻关，在1–2家合作医院部署Beta版本，收集反馈迭代；

- 第2年：完成产品商业化版本，在5–10家医院规模化部署，开展药企合作项目；

- 第3年：建立真实世界研究网络（20–50家医院），形成可推广的商业闭环；

- 项目结束后1年内：完成A轮融资或并入上市公司，实现完全市场化运营。

# 十、风险分析与管控措施

| 风险类型 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 医疗NLP精度未达预期，病历结构化准确率<85% | 中 | 高 | 设立85%精度红线里程碑；引入专科医生标注质检；采用人机协同策略 |
| 数据合规风险 | 医院数据治理要求提高，接口标准变化 | 低 | 高 | 严格遵循《数据安全法》《个人信息保护法》；联邦学习方案提前备案 |
| 市场推广风险 | 医院IT部门采购周期长，项目落地慢 | 高 | 中 | 绑定科研处/医教部门，绕过IT采购路径；优先选择有课题需求的科室切入 |
| 竞争风险 | 大厂进入（阿里健康、腾讯医疗AI等） | 中 | 高 | 专注中文医疗RWE细分场景；建立数据飞轮壁垒；加快专利布局 |
| 团队风险 | 核心技术人员流失 | 低 | 高 | 期权激励；项目初期绑定2–3年服务期；知识沉淀制度化 |

# 十一、项目总结

Evidence Engine 的核心价值主张 将医院沉睡的临床数据 → 自动转化为 → 可信医学证据 Data · Evidence · Decision 本项目聚焦国内医疗数字化转型核心痛点， 在NLP结构化、因果推断自动化、联邦隐私计算三个技术维度实现突破， 填补国内医疗真实世界研究基础设施空白， 具备显著的技术创新性、清晰的产业化路径和重要的社会价值。

— 申报材料正文终 —